3GPP SA5 · 6G管理与编排

6G网络中的
Knowledge Management
应该怎么标准化？

从现有能力与 Gap，到 Use Case、Requirements、Stage 2/3 与 WI/TDoc 推进路径

文档类型   标准化研究与提案底稿

材料基线   截至 2026-08-18 的公开 3GPP / ETSI 材料

方法       现状 → Gap → Use Case → Stage 1 → Stage 2 → Stage 3 → 规范影响 → 推进路径

状态提醒｜本文是面向 SA5 讨论的可执行建议，不把公开会议草案写成已同意结论，也不预设未来 TS 编号。

执行摘要

一句话建议 把 Knowledge Management 标准化为 SA5 管理域中的一组可组合 MnS 和一个通用 KnowledgeObject 契约：规范身份、语义描述、溯源、可信度、适用范围、生命周期、访问控制、发现/检索/订阅/联邦流程；不规定知识图谱数据库、推理引擎、LLM、RAG 或集中部署方式。

截至 2026-08-18，3GPP 已在 Rel-20 启动由 SA5 负责的 FS_6G_OAM，公开工作项指向草案 TR 32.801-01；公开会议区已出现 Knowledge Representation and Management 方向的草案文件名。这说明议题已经进入真实标准化窗口，但公开材料尚不足以把具体架构、接口或信息模型写成“已同意结论”。[3GPP-04][3GPP-05][3GPP-07]

建议先把提案送入当前研究，解决四个基础问题：知识与数据/分析/模型/策略的边界是什么；现有 MDA、NWDAF、Intent、AI/ML 管理、NDT、闭环和管理数据发现为什么仍不足；最小可互操作知识对象是什么；谁有权发布、激活、撤销和共享知识。只有这些结论稳定后，才进入规范性 WI。

规范性阶段建议采用“薄腰”设计：上层允许根因知识、意图解释知识、闭环经验、数字孪生语义、策略与过程知识等多种内容；中间统一对象封装和 MnS；下层优先 REST/OpenAPI，NRM/配置视图补充 YANG，可选 JSON-LD/RDF/NGSI-LD 等语义配置文件。

最小规范包应覆盖：术语和范围、3 个优先 Use Case、约 40 条可验证 Stage 1 需求、KMF 逻辑角色和 6 类 MnS、KnowledgeObject 信息模型与生命周期、REST/YANG 绑定、现有 28 系列及未来 32 系列的影响、符合性与安全条款。Rel-20 更现实的目标是完成研究和结论；规范性完成窗口取决于 SA5 共识和后续 release 计划，不应预先承诺。

文档导航

执行摘要	2

文档导航	2

0. 方法、材料状态与拆解逻辑	6

1. 现状与问题定界	7

Q1. 这个议题在 3GPP 里现在处于什么位置？	7

Q2. 为什么问题不能从“设计一个知识图谱平台”开始？	7

Q3. 为什么必须先做现有能力盘点和 gap，而不是直接列需求？	8

Q4. SA5 应把 Knowledge Management 的边界画在哪里？	8

2. 概念模型：先把“知识”说清楚	9

Q5. 在 SA5 语境中，Knowledge 应如何定义？	9

Q6. 数据、信息、分析、模型、策略、意图、知识和动作如何区分？	10

Q7. 第一阶段需要支持哪些知识类型？	11

Q8. 是否应该标准化一个统一的 6G 本体？	11

3. 现有能力与 Gap Analysis	12

Q9. 3GPP 已有哪些可复用能力？	12

Q10. 这些能力为什么仍不能等价于 Knowledge Management？	12

Q11. ETSI ENI、ZSM 和 CIM 能提供什么，不能直接拿来什么？	13

Q12. 是否需要定义一个新的 Knowledge Management Function（KMF）？	14

4. Use Case：用真实管理闭环约束设计	14

Q13. Use Case 应按什么标准筛选？	14

Q14. UC-1：跨域根因分析与修复知识如何运行？	15

Q15. UC-2：意图管理为什么需要知识管理？	15

Q16. UC-3：闭环和管理智能体之间应该共享什么知识？	16

Q17. UC-4：Network Digital Twin 与 KM 的关系是什么？	16

Q18. UC-5：跨域或跨运营商知识联邦需要标准化什么？	17

Q19. 首个规范性 WI 应收敛到哪些用例？	17

5. Stage 1：把用例变成可验证 Requirements	18

Q20. Stage 1 需求应该怎样从用例推导？	18

Q21. 最小功能需求集合是什么？	18

Q22. 安全、隐私与信任要求如何写才不越过 SA3？	19

Q23. 质量、置信度和新鲜度应该如何规范？	20

Q24. 非功能需求与 KPI 应该是什么？	20

6. Stage 2：架构、功能、MnS、信息模型与过程	21

Q25. Stage 2 架构应遵循哪些原则？	21

Q26. 需要哪些角色与责任？	22

Q27. 应定义哪些 Knowledge MnS？	22

Q28. KnowledgeObject 的最小信息模型是什么？	23

Q29. 生命周期和版本语义如何定义？	24

Q30. 端到端过程应该怎样写？	25

Q31. KM 如何与 MDA、NWDAF、Intent、AI/ML、NDT 和闭环集成？	25

7. Stage 3：Solution Set、OpenAPI、YANG 与语义表示	26

Q32. Stage 3 应选择什么绑定策略？	26

Q33. REST/OpenAPI 资源和操作应该长什么样？	27

Q34. YANG 应该覆盖哪些内容？	27

Q35. JSON-LD、RDF 或 NGSI-LD 是否应该成为 mandatory-to-support？	28

Q36. 并发、缓存、错误和通知语义如何规范？	28

Q37. 如何设计符合性和互操作测试？	29

8. 对现有 28 系列及未来 6G 规范的影响	30

Q38. 应该新建一份 KM TS，还是只改现有规范？	30

Q39. 如何控制对现有功能的 CR 范围？	31

Q40. 如何处理 28 系列与 6G 32 系列可能重构的关系？	31

9. SI / WI / TR / TS / TDoc 推进路径	32

Q41. 第一批 TDoc 应怎样排布？	32

Q42. SID/WID 应写哪些 objectives 和 exclusions？	32

Q43. CR、TDoc 与 Forge 产物如何同步？	33

Q44. 需要哪些 liaison 和共同审查？	33

10. 潜在争议、边界与折中方案	34

Q45. Knowledge Management 是 Data Management 的子集，还是独立能力？	34

Q46. 集中式还是联邦式？	34

Q47. 要不要把 LLM、RAG、向量检索写进规范？	35

Q48. 冲突知识、错误知识和被污染知识如何处理？	35

Q49. 如何保护厂商差异化、知识产权和跨境数据？	36

11. 推荐方案与下一步	37

Q50. 最小可行规范包（MVP）是什么？	37

Q51. 如果明天就开会，前三份 TDoc 应写什么？	37

Q52. 什么条件下可以宣布研究完成并进入规范性 WI？	38

附录 A　Use Case 到规范条款追踪矩阵	39

附录 B　候选 Stage 1 需求目录	39

附录 C　Stage 2 对象与 Stage 3 片段草案	42

附录 D　建议的前三份 TDoc 骨架	42

附录 E　候选规范性 WID 内容	43

附录 F　参考材料（截至 2026-08-18）	43

附录 G　术语表	45

结语	45

阅读建议 如果你准备写第一批 TDoc，优先阅读第 3、4、9、11 章；如果你负责架构或接口，重点阅读第 5～7 章；附录 B～D 可直接改写为需求表、对象草案和 TDoc 骨架。

0. 方法、材料状态与拆解逻辑

本文遵循 SA5 常见的标准化链路：Stage 0 研究先给出术语、现状、gap、用例、潜在需求和选项；Stage 1 固化“系统必须具备什么能力”；Stage 2 给出协议无关的架构、角色、MnS、信息模型和过程；Stage 3 再给出 OpenAPI、YANG 等协议特定 solution set。3GPP 的公开 SA5 工作规划材料明确呈现了这一分层方式。[3GPP-08]

| 材料层级 | 例子 | 本文如何使用 |
| --- | --- | --- |
| 规范/正式技术报告 | 3GPP TS/TR、ETSI GS/GR 已发布版本 | 可作为当前基线；仍需核对版本与 release。 |
| 已批准工作项/草案规范 | 3GPP Work Item、Draft specification | 证明工作已启动，不等于技术内容已同意。 |
| 会议草案/TDoc 文件名 | 3GPP 公开会议目录 | 只证明有人提议；不得写成工作组共识。 |
| 本文建议 | 基于 gap 和 SA5 方法推导 | 可用于形成 TDoc；必须经 SA5 讨论、修改与批准。 |

表 0-1  证据分级：避免把“有草案”误写成“已标准化”

注：所有外部材料的核验日期均为 2026-08-18；引用编号见附录 F。

1. 现状与问题定界

Q1. 这个议题在 3GPP 里现在处于什么位置？

为什么问｜只有先判断议题处于 study、normative work 还是 change control，才能选择正确的文档类型和提案力度。

分析｜3GPP 门户显示，FS_6G_OAM 已获批准并由 SA5 负责，Release 为 Rel-20，公开记录的开始时间为 2025-12-03，目标结束时间为 2027-06-06；32 系列目录列出 TR 32.801-01《Study on 6G Management and Orchestration》，门户状态为 Draft。[3GPP-03][3GPP-04][3GPP-05]

SA5 的 Rel-20 6G OAM 讨论材料已把 semantics and knowledge 列为候选工作任务，提出术语、用例/需求、架构影响以及与 data management 的关系；公开会议目录也出现 Knowledge Representation and Management 草案文件名。但会议草案是公司贡献，不代表 SA5 已接受统一定义、KMF 或 API。[3GPP-06][3GPP-07]

结论｜当前最合适的动作是向 TR 32.801-01 研究输入可证伪的 gap、用例、需求和架构选项，而不是直接宣布一个新的 6G 知识管理网络功能或固定 TS 编号。

标准化落点｜

- Stage 0：形成术语/范围 TDoc、现状与 gap TDoc、用例与潜在需求 TDoc。

- 研究结论稳定后：提出规范性 WID，明确受影响 TS、Stage、rapporteur、依赖关系和时间表。

Q2. 为什么问题不能从“设计一个知识图谱平台”开始？

为什么问｜标准化解决多厂商互操作和一致行为，不是替厂商选内部产品架构。

分析｜知识图谱、向量数据库、规则引擎、LLM/RAG、案例库都可能实现知识管理，但任何一种都只是实现技术。若 SA5 从产品形态出发，会把集中式部署、存储、推理算法和数据结构固化为强制条件，既压缩实现创新，也难以覆盖跨域、边缘和多运营商场景。

SA5 更熟悉、也更可执行的做法是把能力外化为 MnS：规定 producer/consumer 角色、对象语义、操作、通知、访问控制、错误和生命周期；把内部算法保持为实现自由。MDA 就是重要类比——标准化输入、请求、报告和管理服务，而不规定内部分析算法。[3GPP-11]

结论｜标准化目标应是“知识互操作契约”，不是“统一知识平台”。

标准化落点｜

- 在 scope 中明确不规定数据库、推理器、LLM、RAG、训练算法和物理部署。

- 在 Stage 2 定义逻辑 KMF 角色及 MnS，在 Stage 3 定义绑定。

Q3. 为什么必须先做现有能力盘点和 gap，而不是直接列需求？

为什么问｜3GPP 新功能必须证明现有规范不能以可互操作方式完成目标，否则容易重复 MDA、NWDAF、Intent、NDT 或数据管理工作。

分析｜SA5 已有管理数据分析（TS 28.104）、AI/ML 管理（TS 28.105）、Intent（TS 28.312）、NDT（TS 28.561）、闭环（TS 28.567）、通用 MnS/NRM（TS 28.532/28.622/28.623）、访问控制（TS 28.319）和 CAPIF 暴露（TS 28.579）等能力。SA2 的 TS 23.288 则定义 NWDAF 及其分析生态。[3GPP-02][3GPP-13][3GPP-14][3GPP-15]

这些规范能够产生数据、分析结果、模型和动作，但没有一个通用、跨能力的 KnowledgeObject 契约来表达版本、适用范围、证据、溯源、质量/置信度、有效期、冲突关系、状态和撤销。因此 gap 必须写成“缺少何种可观察、可验证的互操作行为”，而不是“缺少某种 AI 技术”。

结论｜只有经现有规范逐项验证后的 gap 才能支撑 SID/WID，并决定是新 TS、现有 TS CR，还是仅需 profile。

标准化落点｜

- 在 TR 中加入 capability-to-gap matrix，并为每个 gap 指定现有规范、缺失行为和候选落点。

- 若已有能力可满足，则引用/扩展，不重复定义。

Q4. SA5 应把 Knowledge Management 的边界画在哪里？

为什么问｜边界决定 SA5 与 SA2、SA3、CT、RAN、ETSI 及行业方案的职责，边界模糊会导致范围失控。

分析｜SA5 应关注通信网络和服务的管理、编排与保障场景：知识如何被管理功能创建或登记、描述、验证、发布、发现、取得、订阅、共享、替代、撤销和审计；以及这些知识如何被 Intent、MDA、闭环、NDT、管理智能体等消费。

SA5 不应重新定义 NWDAF 的 5GC 分析服务，不应规定通用企业知识管理，不应规定基础模型训练，不应取代 SA3 的安全架构，也不应把网络配置动作绕开既有 MnS/NRM。跨组织共享、个人数据、监管合规等只定义所需挂钩和要求，具体安全机制与 SA3 协同。

结论｜范围应限定为 6G OAM 的知识治理与互操作；知识消费导致的网络动作仍通过被授权的现有管理服务执行。

标准化落点｜

- TR scope/out-of-scope 清单。

- 跨 WG dependency 表：SA2（NWDAF/数据分析）、SA3（安全与隐私）、CT（API 框架如需）、RAN（域模型/自动化）。

2. 概念模型：先把“知识”说清楚

Q5. 在 SA5 语境中，Knowledge 应如何定义？

为什么问｜没有可操作定义，就无法判断对象、接口、需求和符合性测试是否在范围内。

分析｜建议定义为：由数据、信息、分析结果、模型、规则或运行经验形成，经过语义描述和治理，可被管理功能在明确上下文中用于解释、判断、规划或决策的机器可用工件。定义必须同时强调内容与治理元数据；只有文档、日志或向量而没有可解释的语义、范围和溯源，不足以成为标准化意义上的 KnowledgeObject。

“机器可用”不等于必须由 AI 生成或消费；规则、因果关系、故障处置 playbook、拓扑约束和人工批准的最佳实践都可以是知识。ETSI ENI 005 把 Knowledge Management 视为创建、修订、维护、评估、使用、共享和优化知识的功能块，提供了可借鉴的生命周期视角。[ETSI-01]

结论｜定义要能区分知识内容、知识对象封装和知识管理过程，并能用属性与操作验证。

标准化落点｜

- TR 术语：Knowledge、Knowledge Artifact、KnowledgeObject、Knowledge Management、Knowledge Provider/Consumer。

- Stage 2：KnowledgeObject 的最小强制元数据。

Q6. 数据、信息、分析、模型、策略、意图、知识和动作如何区分？

为什么问｜若这些概念混用，KM 会复制数据湖、MDA、NWDAF、AI/ML 管理和 Intent。

分析｜数据是观测或事实记录；信息是有结构和上下文的数据；分析是对数据执行方法得到的结果；模型是用于推断或预测的参数化/形式化工件；策略表达约束和决策规则；意图表达期望目标；知识则把事实、关系、证据、适用条件和可复用含义组织成可被管理决策消费的工件；动作是经授权后对网络实施的操作。

同一内容可以在不同阶段扮演不同角色。例如 MDA 输出“某区域拥塞概率 0.87”是分析；经跨时段验证后形成“在条件 C 下，配置变化 X 通常导致拥塞 Y，并由证据集 E 支持”的版本化、可撤销工件，才成为因果/经验知识。

结论｜KM 不取代任何上游能力，而是在它们之上提供受治理的、可复用的语义工件。

标准化落点｜

- 在 TR 建立概念关系图和转换条件。

- 接口中使用 evidenceRefs、derivedFrom、knowledgeKind、applicability 等属性，避免把原始数据直接包装成知识。

| 层次 | 例子 | 主要标准化焦点 |
| --- | --- | --- |
| 数据 Data | 计数器、告警、配置快照、测量值 | 采集、暴露、存储、质量 |
| 分析 Analytics | 异常分数、预测、根因候选 | MDA / NWDAF 服务与报告 |
| 模型 Model | ML 模型、NDT 模型、规则模型 | AI/ML 管理、NDT 管理 |
| 知识 Knowledge | 因果关系、语义映射、处置经验、约束 | 对象封装、治理、发现、共享、生命周期 |
| 意图 Intent | 目标、约束、验收条件 | Intent MnS、分解与保障 |
| 动作 Action | 配置、扩缩容、修复 | 既有配置/编排/闭环 MnS；受授权控制 |

表 2-1  概念边界：KM 位于分析/模型与决策消费之间，但不越权执行动作

Q7. 第一阶段需要支持哪些知识类型？

为什么问｜知识类型决定信息模型是否足够通用，也决定哪些用例能被验证。

分析｜建议至少区分：事实/声明性知识；关系、拓扑和语义知识；诊断/因果知识；过程/playbook 知识；策略/约束知识；经验/案例知识；模型派生知识；数字孪生语义与一致性知识。knowledgeKind 用作粗粒度枚举，representationProfile/schemaId 描述具体语法和语义。

不宜在首个 WI 固化过细枚举，因为跨域知识会演进。核心规范定义稳定的顶层类型和扩展机制；每个特性或行业 profile 可增加派生类型及验证规则。

结论｜采用“稳定通用封装 + 可扩展类型/模式”的两层模型。

标准化落点｜

- Stage 1：支持多种知识类型和可扩展 profile。

- Stage 2：knowledgeKind、schemaId、schemaVersion、representationProfile。

Q8. 是否应该标准化一个统一的 6G 本体？

为什么问｜统一本体看似能解决语义互通，但其治理成本和跨域争议可能拖垮首个 WI。

分析｜无线、核心网、传送、切片、服务保障、安全和能源域的概念成熟度不同；一个全球统一本体会遭遇版本治理、术语冲突、厂商扩展和外部 SDO 对齐问题。若在 Stage 0 未证明跨域最低词汇集稳定，直接规定本体会把语义选择变成强依赖。

更稳妥的做法是标准化 profile 描述和协商机制：schemaId/version、namespace、contentType、上下文 URL、映射/对齐关系、兼容性与退役规则。可以定义很小的 3GPP Common Knowledge Vocabulary，仅覆盖身份、时间、域、资源引用、证据、置信度、策略和生命周期。

结论｜首个 WI 不规定“大一统本体”；规定语义 profile 的注册、发现、版本和映射机制。

标准化落点｜

- TR 评估 JSON Schema、YANG、JSON-LD/RDF、NGSI-LD 等方案。

- 如需公共词汇，建立最小内核并允许域 profile 扩展。

3. 现有能力与 Gap Analysis

Q9. 3GPP 已有哪些可复用能力？

为什么问｜新方案必须建立在现有 3GPP 管理架构和 API 规则上，才有机会被 SA5 接受。

分析｜可复用基线包括：TS 28.533 的管理与编排架构；TS 28.532 的通用管理服务、操作和通知模式；TS 28.622/28.623 的通用 NRM 信息模型与 solution set；TS 32.158 的 REST solution set 设计规则；TS 32.160 的 MnS 模板；TS 28.319 的管理服务访问控制；TS 28.579 的 CAPIF 暴露。[3GPP-02][3GPP-16][3GPP-17][3GPP-18]

特性侧可复用 MDA、AI/ML 管理、Intent、NDT、闭环和管理数据发现/采集。SA2 的 NWDAF 体系可作为分析来源或消费者，但其服务语义属于 SA2。API/YANG 的权威交付形态应与 SA5 Forge 保持一致。[3GPP-11][3GPP-12][3GPP-13][3GPP-14][3GPP-19][3GPP-20]

结论｜KM 应被设计成现有管理框架的可组合特性，而不是另起一套总线、鉴权和通知机制。

标准化落点｜

- 所有新 MnS 遵循 28.532、32.158、32.160。

- 对象模型与 28.622/28.623 的公共类型、DN/URI、通知、错误结构复用。

Q10. 这些能力为什么仍不能等价于 Knowledge Management？

为什么问｜必须把“已有组件很多”与“存在可互操作缺口”同时说明。

分析｜MDA/NWDAF 输出分析，但不负责一个跨域知识工件的版本、适用范围、证据链、状态、冲突、撤销和联邦；AI/ML 管理主要管理模型训练/推理生命周期，其中“knowledge-based transfer learning”是特定 AI/ML 场景，不等价于通用 KM；Intent 管理目标及其生命周期，不是知识目录；NDT 管理孪生，不是跨特性的知识治理。

数据管理可覆盖登记、发现、采集、暴露、目录和生命周期，但其对象通常是数据集、数据源或数据服务。知识需要额外的语义关系、推理/因果含义、置信度、证据、适用条件、冲突/替代和激活权威。两者可共享基础设施，却不能在信息模型上无差别。

结论｜真实 gap 是“缺少一等、受治理、可跨特性发现和交换的 KnowledgeObject 与行为契约”。

标准化落点｜

- TR 中逐项说明为什么扩展 data catalogue 仍需 knowledge-specific metadata 和 lifecycle。

- 避免把 general data discovery 复制为同名 KM API。

| Gap | 主题 | 缺失的互操作行为 | 候选落点 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 对象身份与版本 | 无通用 KnowledgeObject 身份、不可变版本、别名、替代/撤销关系 | Common envelope + lifecycle |
| G-02 | 语义与适用范围 | 缺少 domain/scope/applicability/schema profile 的统一表达 | 信息模型 + profile registry |
| G-03 | 证据与溯源 | 分析、模型、数据、人工批准之间的 derivedFrom 链不可互操作 | Provenance/evidence model |
| G-04 | 质量与可信度 | confidence、freshness、validation result 缺少可比较语义 | 质量维度与声明规则 |
| G-05 | 发现与订阅 | 无法按类型、域、资源、时间、质量、关系做统一查询和变更订阅 | Knowledge discovery/subscription MnS |
| G-06 | 冲突与一致性 | 跨域知识冲突、优先级、合并和最终一致性无规则 | 冲突集、权威、consistency profile |
| G-07 | 治理与安全 | 发布、激活、撤销、共享、审计和删除责任不清 | 角色、状态机、ACL、audit |
| G-08 | 跨域/跨组织联邦 | 不同目录和 profile 无协商、路由、同步、tombstone 传播 | Federation MnS / gateway role |

表 3-1  建议写入 TR 32.801-01 的核心 gap

Q11. ETSI ENI、ZSM 和 CIM 能提供什么，不能直接拿来什么？

为什么问｜跨 SDO 复用可以减少重复，但必须区分概念借鉴、接口复用和规范性依赖。

分析｜ETSI ENI 005 V4.1.1 已定义 Knowledge Management Functional Block 的职责和知识生命周期；ENI 019 V3.1.1 给出信息模型、数据模型、本体及知识表达相关概念。ZSM 002 定义可选 Knowledge Base service 能力，ZSM 012 讨论跨域知识表示共享，ZSM 020 研究管理智能体的语义、情景和过程记忆。CIM 009 V1.9.1 的 NGSI-LD 提供 JSON-LD 上下文信息 API，CIM 019 提供 provenance/integrity 思路。[ETSI-01][ETSI-02][ETSI-04][ETSI-05][ETSI-06][ETSI-08][ETSI-09]

这些材料的成熟度和目标不同：ENI 是认知系统架构，ZSM 有规范与研究混合，CIM 是通用上下文信息 API。SA5 不能整套复制；应先形成 3GPP 用例和需求，再比较对象语义、查询、订阅、联邦和 provenance 机制。尤其要标注 ENI 019 V4 和 ZSM 022 仍处工作项/草案状态，不能当成已发布基线。[ETSI-03][ETSI-07]

结论｜采用“概念复用 + profile 评估 + 必要 liaison”，不建立未经评估的强制外部依赖。

标准化落点｜

- TR 增设 existing work comparison。

- 向 ETSI ENI/ZSM/CIM 发 liaison 获取模型、版本和协同意见。

Q12. 是否需要定义一个新的 Knowledge Management Function（KMF）？

为什么问｜功能命名会被误解为新的实体、部署或强制网元，必须在架构前消除歧义。

分析｜建议可以定义 KMF，但明确它是逻辑管理功能/角色集合，可作为 MnS producer 和 consumer，由现有 MDAF、domain manager、service management domain、orchestrator 或独立组件实现。一个部署可承载多个角色；多个 KMF 可联邦。

不建议将其定义为必须集中部署的网络功能，也不规定专用数据库。KMF 的必要性应由用例证明：如果现有 producer 无法统一提供生命周期、发现、验证和联邦，KMF 作为逻辑职责有价值；若某部署把这些职责合入现有功能，规范必须允许。

结论｜定义 KMF 的逻辑能力和角色，不定义唯一物理节点。

标准化落点｜

- Stage 2 架构条款写明 deployment independence、role co-location 和 federation。

- 架构图使用 MnS producer/consumer 关系，而不是 N2/N3 式固定参考点。

4. Use Case：用真实管理闭环约束设计

Q13. Use Case 应按什么标准筛选？

为什么问｜泛化的“AI 更聪明”无法导出可验证要求；标准用例必须出现多方互操作和可观察结果。

分析｜每个用例至少回答：参与者是谁；知识从何产生；对象如何登记和验证；消费者如何发现；用什么元数据判断适用性；如何处理过期/冲突；谁批准激活；失败时如何降级；产生哪些审计记录。只有当两个独立实现需要交换可解释工件时，才有标准化价值。

优先级可按五项评分：跨厂商/跨域互操作强度、对自动化价值、现有 gap 清晰度、可在一个 release 内规范、风险可控。仅展示 LLM 问答、纯内部优化或单厂商知识库的场景不进入首批规范用例。

结论｜用例不是愿景故事，而是需求和接口的可追踪来源。

标准化落点｜

- TR 为每个 UC 使用统一模板：前置条件、角色、主流程、替代流程、信息交换、失败与安全。

- 建立 UC→Requirement→Stage 2 capability→Stage 3 operation 追踪矩阵。

| ID | 用例 | 互操作 | 价值 | 成熟度 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-1 | 跨域根因与处置知识复用 | 5 | 5 | 4 | 首批 |
| UC-2 | 意图解释、分解与保障知识 | 5 | 5 | 4 | 首批 |
| UC-3 | 闭环/管理智能体知识共享 | 5 | 5 | 3 | 首批，安全收敛 |
| UC-4 | NDT 语义、校准与一致性知识 | 4 | 4 | 3 | 第二批/profile |
| UC-5 | 跨域/跨运营商知识联邦 | 5 | 4 | 2 | 研究充分，分阶段 |
| UC-6 | AI 问答/RAG | 2 | 3 | 4 | 非规范实现示例 |

表 4-1  用例优先级（5 为最高；成熟度越高越易在近期规范）

Q14. UC-1：跨域根因分析与修复知识如何运行？

为什么问｜这是最能证明“分析输出”和“可复用知识”差别的用例。

分析｜场景：RAN、传送与核心域分别产生告警、性能与 MDA/NWDAF 分析；跨域保障功能确认某类时钟漂移会在特定拓扑和负荷条件下引发切片时延异常，并验证一个处置流程。知识 producer 创建因果知识对象，引用证据、受影响资源类型、适用版本、置信度和验证结果，经 authority 批准后 ACTIVE。

另一供应商的闭环只需发现“domain=transport+ran、kind=causal、appliesTo=SliceProfile-X、confidence≥阈值”的知识，取得内容和证据摘要；若知识被新证据否定，消费者收到 revoke/supersede 通知并停止自动采用。没有统一对象和状态通知，跨域复用只能靠人工文档。

结论｜首个 UC 应验证注册、语义发现、证据/溯源、验证、激活、订阅和撤销的完整链路。

标准化落点｜

- Stage 1：跨域发现与可验证溯源要求。

- Stage 2：KnowledgeValidationResult、derivedFrom、applicability、revoke notification。

Q15. UC-2：意图管理为什么需要知识管理？

为什么问｜Intent 表达目标，但跨域分解、冲突判断与保障往往依赖可复用的语义和经验。

分析｜Intent consumer 需要知道能力词汇、资源约束、目标与 KPI 映射、历史可行方案、冲突模式和保障策略。当前 Intent MnS 管理 intent 对象及生命周期；KM 应提供解释和决策所需的版本化知识，而不改变 Intent 本身的权威状态机。[3GPP-13]

例如“高可靠低时延”在不同切片、区域和版本下对应不同 KPI 和资源约束。KnowledgeObject 可声明适用的 Intent schema、domain、network version、evidence 和有效期。Intent handler 查询并引用所用知识版本，使分解决策可审计；若知识更新，应重新评估而非直接静默改写活动意图。

结论｜KM 是 Intent 的语义与经验支撑层，不接管意图提交、协调和保障。

标准化落点｜

- 定义 intentRef、intentSchemaRef、usedKnowledgeRefs。

- 对 ACTIVE intent 的知识变更仅发 re-evaluation notification，不自动变更目标。

Q16. UC-3：闭环和管理智能体之间应该共享什么知识？

为什么问｜6G 管理自动化可能出现多个 agent/loop；如果只共享提示词或会话上下文，就无法安全互操作。

分析｜可共享的标准对象包括：验证过的处置 playbook、因果规则、已知失败模式、资源约束、动作前置条件、风险等级、回滚条件、策略解释和已脱敏案例。每个对象必须携带 authority、适用范围、过期时间和是否允许自动执行的 policy reference。

管理智能体的内部 memory、prompt、chain-of-thought、规划算法和模型参数不应标准化。ETSI ZSM 020 对情景、语义、过程和工作记忆的讨论可作为研究输入，但它是 informative GR；ZSM 022 仍在制定中。SA5 应标准化可交换工件与控制边界，而非 agent 心智结构。[ETSI-06][ETSI-07]

结论｜知识可被 agent 使用，但任何网络动作仍受既有授权、闭环监督和回滚机制约束。

标准化落点｜

- 知识对象加入 automationPermission、riskClass、requiredApproval、rollbackRef。

- 定义 consumer acknowledgement 与使用审计，支持 human-in-the-loop。

Q17. UC-4：Network Digital Twin 与 KM 的关系是什么？

为什么问｜NDT 同时包含模型、数据和语义，最容易与知识对象重复。

分析｜NDT 管理负责孪生实例、模型、数据、同步和生命周期；KM 可管理跨孪生可复用的语义映射、校准经验、有效性判据、模型适用条件、现实—孪生偏差模式和验证证据。知识对象引用 NDT 或模型，不复制其大型工件。

例如某传播模型在频段、环境、设备版本和数据分布条件下可靠，超出范围则不应被闭环采用。KM 记录 applicability、validation result、confidence、validity 和 model/NDT references；NDT 仍通过 TS 28.561 相关服务管理。[3GPP-02]

结论｜NDT 是受管对象/能力，KM 提供可复用语义和经验证经验；二者通过引用关联。

标准化落点｜

- 定义 ndtRef/modelRef 和 validation profile。

- NDT profile 可作为第二阶段扩展，不阻塞通用 KM MVP。

Q18. UC-5：跨域或跨运营商知识联邦需要标准化什么？

为什么问｜6G 管理域通常分层自治；集中复制所有知识既不现实也触碰主权、隐私和商业机密。

分析｜联邦至少需要：endpoint/capability discovery、支持的 schema/profile 协商、查询路由、结果来源标识、访问策略、内容摘要、同步模式、缓存和 freshness、冲突/重复检测、撤销 tombstone 传播、审计和速率限制。敏感知识可只暴露目录元数据或派生结论，不暴露证据原文。

跨运营商场景还需要合同、监管和身份信任框架，这些超出 SA5 单独定义能力。首个 release 可规范单运营商多管理域联邦，并为跨组织场景定义需求和扩展点。

结论｜联邦是目标架构，但规范应分阶段：先域内互操作，再跨组织 profile。

标准化落点｜

- Stage 2：KnowledgeFederationEndpoint 和 federation policy。

- Stage 3：capability/profile discovery、cursor/continuation、tombstone 与 partial result。

Q19. 首个规范性 WI 应收敛到哪些用例？

为什么问｜首个 WI 若覆盖所有语义、agent、NDT 和跨运营商问题，无法按 release 完成。

分析｜建议 MVP 采用 UC-1、UC-2、UC-3，它们共同覆盖对象、发现、检索、验证、生命周期、订阅、撤销、安全和审计，又能与现有 SA5 特性形成明确集成。UC-4 提供可选 NDT profile；UC-5 在研究期完成架构和需求，规范期先做域内联邦。

“RAG/问答体验”不作为规范用例，因为单个实现即可完成且难形成协议符合性；它可作为信息性示例，证明同一 Knowledge MnS 能服务不同实现。

结论｜先标准化最小公共闭环，再用 profile 扩展知识内容和跨组织联邦。

标准化落点｜

- WID objectives 明确 3 个 normative UC。

- 把 NDT/cross-operator 标记为 optional work task 或后续 WI，避免范围滑移。

5. Stage 1：把用例变成可验证 Requirements

Q20. Stage 1 需求应该怎样从用例推导？

为什么问｜需求若直接来自技术偏好，就会把 Stage 2/3 方案提前写死。

分析｜从每个主流程和失败流程提取“系统应能……”：创建/登记知识、表达最小元数据、验证、发布、发现、取得、订阅、撤销、审计；再从跨域和安全条件提取访问控制、隔离、保密、完整性、可用性、规模和兼容性要求。每条需求必须可追溯到至少一个 UC 和一个可观察结果。

Stage 1 不写 POST 路径、JSON 字段、YANG 节点、图数据库或 RDF；这些属于 Stage 2/3。需求使用 shall/should 语义时，应有唯一编号、前置条件和验证方法。

结论｜Stage 1 是能力合同，不是 API 设计。

标准化落点｜

- 建立 KM-FR、KM-SEC、KM-NFR 三组需求。

- 在 TR 先用 potential requirement，WI 后转入规范性 TS。

Q21. 最小功能需求集合是什么？

为什么问｜它决定首个 WI 是否真正形成端到端互操作，而不是只定义一个名词。

分析｜最小功能集合包括：唯一标识与版本；内容或外部引用；类型/语义 profile；适用范围和有效期；证据/溯源；质量/置信度；创建、更新元数据、验证、发布、替代、撤销、退役；按组合条件发现与检索；变更订阅；访问控制与审计；冲突/重复指示；profile 能力发现；大对象和分页。

创建和更新必须区分“新增不可变版本”与“修改可变治理元数据”。ACTIVE 内容不得静默变更；若内容变化生成新版本，并通过 supersedes 指向旧版本。

结论｜功能需求必须覆盖对象全生命周期、消费流程和治理，不只覆盖 CRUD。

标准化落点｜

- 附录 B 给出 40 条候选需求及验证方式。

- WID scope 用这些需求反推工作任务和受影响规范。

Q22. 安全、隐私与信任要求如何写才不越过 SA3？

为什么问｜知识可能包含拓扑、弱点、策略、用户数据和供应商经验，泄露或污染会直接放大自动化风险。

分析｜SA5 应规定管理能力必须支持认证主体、授权决策输入、最小权限、域/租户隔离、完整性和来源验证、传输/存储保护需求、敏感标记、审计、撤销和保留策略；具体认证算法、凭证框架和安全架构与 SA3 协同。

隐私要求应支持数据最小化、purpose/consent reference、脱敏证据、跨域披露级别和可删除性。provenance 不应强制暴露敏感原始数据；可使用受保护 URI、digest 和证明。对自动动作，知识可信度不能替代 authorization。

结论｜把安全写成可执行治理条件，并通过 SA3 liaison 选择机制；默认拒绝未经授权的知识发布和消费。

标准化落点｜

- Stage 1：identity、authorization、integrity、confidentiality、audit、privacy、revocation requirements。

- Stage 2：securityClass、accessPolicyRef、purposeRef、integrityProofRef、authority。

Q23. 质量、置信度和新鲜度应该如何规范？

为什么问｜若各厂商给出的 0.9 置信度含义不同，消费者无法安全比较。

分析｜规范不应规定统一算法，但必须规定声明语义：度量名称、取值范围、计算/验证方法标识、样本/证据范围、评估时间、适用 profile、责任主体。confidence 可以是概率、等级或区间；consumer 只能在相同 qualityMetric/profile 下比较。

freshness 与 validity 不同：freshness 描述距最近验证/更新的时间，validity 表示允许使用的时间窗；quality 可包含完整性、一致性、覆盖率和可信源等级。没有声明方法的分数只能作为非可比较 label。

结论｜标准化质量声明的结构与可比较条件，不标准化质量算法。

标准化落点｜

- KnowledgeQualityClaim 与 KnowledgeValidationResult。

- 发现过滤器支持 metric/profile/value，但要求消费者检查可比性。

Q24. 非功能需求与 KPI 应该是什么？

为什么问｜没有规模、时延、可用性和一致性条件，Stage 3 无法做工程取舍。

分析｜需要定义场景化 KPI，而不是一个全球固定数字：目录规模、单对象元数据大小、外部 payload 大小、查询条件复杂度、分页上限、通知时延、更新传播时延、缓存失效、可用性、恢复点、审计保留和跨域一致性级别。

首个规范可定义 capability 参数和 performance measurement 口径，由部署 profile 填具体阈值。例如 consumer 能发现 producer 的 maxPageSize、supportedProfiles、maxInlinePayload、consistencyModes 和 notificationModes。

结论｜规范定义度量与能力协商，部署/业务 profile 定阈值。

标准化落点｜

- Stage 1：scalability、availability、latency、consistency、backward compatibility。

- Stage 3：capabilities resource、限流/超时/partial result 行为。

6. Stage 2：架构、功能、MnS、信息模型与过程

Q25. Stage 2 架构应遵循哪些原则？

为什么问｜架构原则是后续角色、接口和对象取舍的约束。

分析｜建议采用：服务化与能力暴露；逻辑功能与物理部署解耦；联邦优先而非中心强制；内容与治理元数据分离；对象版本不可变；显式 authority；默认安全；与现有 MnS/NRM/notification 复用；表示方式可扩展；consumer 可验证所用知识版本。

KMF 可分布在 domain/跨域管理层；Repository/graph/reasoner 是内部组件，不出现在规范参考架构的强制接口上。知识内容可 inline，也可由 contentUri 引用外部受管工件并带 digest。

结论｜Stage 2 应呈现最小稳定逻辑架构，而不是平台部署图。

标准化落点｜

- TR 比较 centralized、hierarchical、federated 选项并选择 federated logical capability。

- TS 定义 KMF、角色、MnS 与能力发现。

图 6-1  逻辑 KMF 可嵌入既有管理功能，也可多实例联邦；内部存储与推理实现不受约束

Q26. 需要哪些角色与责任？

为什么问｜对象治理失败通常不是 API 问题，而是 producer、validator 和 authority 职责没有分开。

分析｜建议角色包括：Knowledge Producer（创建/提交）；Curator（补充语义和整理）；Validator（按 profile 评估）；Authority/Governor（批准发布、撤销和策略）；Consumer（发现/取得/使用并记录引用）；Federation Gateway（跨域能力与查询转发）；Repository Adapter（对接内部存储，非标准角色可选）。

同一实体可以承担多角色，但授权必须分开表达。高风险知识不允许 producer 自行成为最终 authority；低风险域内知识可按策略自动验证和发布。

结论｜角色模型需要支持职责分离和基于风险的治理。

标准化落点｜

- Stage 2 role model 与 interaction matrix。

- 访问控制策略引用角色、域、对象类型、状态转换和用途。

Q27. 应定义哪些 Knowledge MnS？

为什么问｜把能力划分过细会造成接口碎片，过粗又难以复用和授权。

分析｜建议六组可组合 MnS：① Lifecycle/Registration：创建版本、提交验证、发布、替代、撤销、退役；② Discovery/Query：目录搜索、关系/语义过滤、能力协商；③ Retrieval：取得元数据、内容或受控 URI；④ Subscription/Notification：对象、查询结果和状态变更通知；⑤ Validation/Promotion：提交验证、取得结果、批准/拒绝；⑥ Federation：对等发现、路由、同步、冲突和 tombstone。Policy/Audit 作为横切能力复用现有服务并增加必要事件。

简单部署可以在一个 API 根路径实现全部服务；规范拆分是为了 capability negotiation 和权限，而不是要求多个进程。

结论｜用六类 MnS 覆盖端到端流程，并让部署按能力声明支持子集。

标准化落点｜

- 每个 MnS 使用 TS 32.160 模板描述角色、前置条件、操作、通知、错误、性能和安全。

- 重用 28.532 通用操作与订阅/通知模式。

| MnS | 主要角色 | 能力范围 |
| --- | --- | --- |
| Knowledge Lifecycle MnS | Producer/Authority | createVersion、submit、activate、supersede、revoke、retire |
| Knowledge Discovery MnS | Consumer | filter/query、relationship traversal、profile/capability discovery |
| Knowledge Retrieval MnS | Consumer | metadata、inline payload、content URI、digest verification |
| Knowledge Subscription MnS | Consumer | query/object subscription、change/state/conflict notifications |
| Knowledge Validation MnS | Validator/Authority | request validation、publish result、approve/reject |
| Knowledge Federation MnS | Peer KMF/Gateway | peer discovery、query routing、sync、tombstone/conflict |

表 6-1  建议的 MnS 分组

Q28. KnowledgeObject 的最小信息模型是什么？

为什么问｜对象模型是 KM 的“薄腰”；字段过少无法安全复用，字段过多会固化某种知识技术。

分析｜最小模型分为五组：身份与版本（id、version、alias、state、supersedes）；内容描述（kind、contentType、representationProfile、schemaId/version、inlinePayload 或 contentUri、digest）；适用性（domain、scope、appliesTo、validFrom/until）；信任（producer、owner、authority、provenance、evidenceRefs、qualityClaims、validationResults）；治理（securityClass、accessPolicyRef、purpose/consent、retention、auditRef、conflictGroup）。

KnowledgeRelation 单独表达 derivedFrom、supports、contradicts、supersedes、appliesTo、usesModel、usesData 等有方向关系。大型关系图可以作为外部 payload；通用 envelope 只需保证关系可发现和校验。

结论｜通用对象模型只标准化跨实现必须理解的 envelope，内容体由 profile 定义。

标准化落点｜

- Stage 2 IOC：KnowledgeObject、KnowledgeSchemaProfile、KnowledgeRelation、KnowledgeValidationResult、KnowledgeSubscription、KnowledgeFederationEndpoint。

- 基数、必选性、可变性和状态约束写入信息模型。

| 属性组 | 代表属性 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| Identity | knowledgeId, version, alias, lifecycleState | 全局/域内唯一；ACTIVE 内容不可变 |
| Representation | knowledgeKind, contentType, profile, schemaId/version | consumer 可判断能否解释 |
| Payload | inlinePayload ¦ contentUri, digest, size | 二选一或按 profile；完整性校验 |
| Applicability | domain, scope, appliesTo, validFrom/until | 必须可按资源/服务/版本过滤 |
| Trust | producer, authority, provenance, evidenceRefs, qualityClaims | 声明方法、时间和责任主体 |
| Relations | derivedFrom, supports, contradicts, supersedes | 方向、目标版本、关系 profile |
| Governance | securityClass, policyRef, purposeRef, retention, auditRef | 最小权限、审计、删除/保留 |

表 6-2  KnowledgeObject 通用封装

Q29. 生命周期和版本语义如何定义？

为什么问｜知识可能影响自动决策，静默覆盖或无法撤销是高风险缺陷。

分析｜建议状态机为 DRAFT→VALIDATING→ACTIVE；ACTIVE 可被 SUPERSEDED、DEPRECATED 或 REVOKED，最终 RETIRED。物理 DELETE 受保留策略控制；已对外发布的对象至少保留 tombstone、版本、撤销原因和时间，保证消费者能解释历史决策。

内容版本不可变；修订创建新版本。稳定 alias 可以解析到当前 ACTIVE 版本，但审计和决策引用必须记录具体版本。REVOKED 表示不得继续用于指定用途；SUPERSEDED 表示有更合适版本但旧版本可保留解释历史。

结论｜以不可变版本和显式状态转换保证可追溯性；删除不是撤销的替代品。

标准化落点｜

- Stage 2 state machine、transition permissions、idempotency 和 notification。

- Stage 3 通过 action operation 或受约束 PATCH 执行状态转换。

图 6-2  建议状态机；具体允许的回退和旁路转换由风险 profile 约束

Q30. 端到端过程应该怎样写？

为什么问｜只有对象模型没有交互过程，厂商仍会在验证、激活、查询和撤销语义上不兼容。

分析｜典型发布过程：producer 发现支持的 profile→创建 DRAFT 版本→上传或引用 payload 并给 digest→提交 VALIDATING→validator 获取证据并生成结果→authority 依据策略激活→目录和订阅者收到通知。失败时保留验证结果和理由，允许修订为新版本。

典型消费过程：consumer 读取 capability→提交结构化查询→检查 profile、适用范围、authority、质量和有效期→取得内容→记录 concrete version→在动作前再次校验状态→订阅 supersede/revoke→在通知或 TTL 到期后重新评估。

联邦过程：本地 KMF 根据策略把查询转发到 peer，标记来源和 consistency，合并分页结果并保留 partial result；撤销和 tombstone 以至少一次语义传播，consumer 幂等处理。

结论｜Stage 2 至少规范发布、消费、撤销和联邦四条序列及异常流程。

标准化落点｜

- 定义超时、重复、部分失败、不可解释 profile、证据不可访问、授权变化、冲突结果的处理。

- 把每一步追溯到 Stage 1 requirement。

Q31. KM 如何与 MDA、NWDAF、Intent、AI/ML、NDT 和闭环集成？

为什么问｜集成关系必须是引用和角色复用，而不是复制已有服务。

分析｜MDA/NWDAF 可以是证据或分析来源；KM 不重新定义其 analytics IDs 和服务。AI/ML 管理提供模型和训练/推理生命周期，KM 引用 model IDs 和验证上下文。Intent handler 消费语义/经验知识并记录 usedKnowledgeRefs。NDT 提供模型和状态，KM 表达适用性、语义映射和校准知识。Closed loop 消费 playbook/因果知识，但动作仍走既有控制接口。

需要统一引用机制：resourceRef 使用已有 DN/URI/identifier；feature profile 规定哪些知识类型、关系和验证结果与该特性相关。这样通用 KM TS 稳定，各特性 TS 只增加集成条款。

结论｜采用 common core + feature profile/reference 的低耦合集成。

标准化落点｜

- 28.104/28.105/28.312/28.561/28.567 增加最小 CR：角色、引用、触发与通知。

- 23.288 仅在确有跨 WG 行为时协调，不在 SA5 TS 重定义 NWDAF。

7. Stage 3：Solution Set、OpenAPI、YANG 与语义表示

Q32. Stage 3 应选择什么绑定策略？

为什么问｜绑定策略决定能否沿用 SA5 工具链、是否支持大对象和复杂查询。

分析｜建议 REST/OpenAPI 作为服务交互主基线，遵循 TS 32.158 和 SA5 Forge；YANG 用于 NRM/配置与状态视图、能力和通知。对复杂语义查询或关系遍历，不强迫使用 NETCONF/YANG；通过 REST query resource 或 profile-specific query 表达。

首个版本使用 JSON 表达通用 envelope。语义 payload 可由 contentType/representationProfile 指示 JSON Schema、JSON-LD/RDF、NGSI-LD 或域特定格式；是否选定一个 mandatory-to-support semantic profile 必须由 TR 的互操作试验决定。

结论｜REST/OpenAPI 管服务，YANG 管受管视图；语义格式通过 profile 解耦。

标准化落点｜

- Forge 交付 OpenAPI YAML、JSON schemas、YANG module 和 examples。

- 规范中明确 normative source、版本同步和代码生成校验。

Q33. REST/OpenAPI 资源和操作应该长什么样？

为什么问｜需要给 SA5 一个足够具体、但不提前锁死细节的 Stage 3 骨架。

分析｜候选资源：/knowledgeObjects、/knowledgeQueries、/knowledgeSubscriptions、/knowledgeSchemas、/validationResults、/federationPeers、/capabilities。简单过滤可用 GET query parameters；复杂布尔、关系和语义约束用 POST /knowledgeQueries，返回 query result resource 或分页结果。

状态转换建议使用明确 action 子资源，如 :submitValidation、:activate、:supersede、:revoke；如果 SA5 设计规则倾向 PATCH，则必须通过状态机约束和 If-Match 防止非法跳转。内容较大时返回受控 URI 和 digest；API 不代理所有二进制模型。

结论｜API 围绕资源、查询、订阅、验证和状态转换设计，并与通用 envelope 一一映射。

标准化落点｜

- 定义 CRUD 与 action 的幂等性、状态码、ProblemDetails、Location、ETag。

- 提供正向/负向 examples 和至少两个 vendor profile。

| 候选操作 | 语义 | 必须说明的工程行为 |
| --- | --- | --- |
| POST /knowledgeObjects | 创建 DRAFT 版本 | Idempotency-Key；重复提交不生成多版本 |
| GET /knowledgeObjects/{id}/versions/{v} | 取得确定版本 | 支持 ETag、字段选择和内容协商 |
| POST /knowledgeQueries | 复杂发现/关系查询 | 分页、partialResults、consistency、profile filters |
| POST /knowledgeSubscriptions | 订阅查询结果/状态 | 回调或既有通知机制；租约/续订 |
| POST .../{v}:submitValidation | 提交验证 | 产生 validation request/result 引用 |
| POST .../{v}:activate | 经授权发布 | If-Match；policy/authority 检查 |
| POST .../{v}:revoke | 撤销 | reason、effectiveTime、tombstone、通知 |
| GET /capabilities | 发现支持能力 | profiles、limits、query/consistency modes |

表 7-1  Stage 3 OpenAPI 骨架（路径名称为讨论草案，不是既定规范）

Q34. YANG 应该覆盖哪些内容？

为什么问｜SA5 NRM solution set 需要 YANG，但 YANG 并不适合承载所有知识图查询。

分析｜建议模块暂命名为 _3gpp-common-knowledge-management（最终命名按 SA5 Forge 规则）：包含 knowledge-management 根节点、knowledge-object 元数据列表、schema-profile、subscription、federation-endpoint、capabilities 和 notifications。payload 只支持小型 inline 或 URI/digest，不把大型 RDF 图嵌入配置树。

配置数据包括本地 policy refs、peer endpoints、保留策略和允许 profile；运行状态包括对象计数、同步状态、lastValidation、conflict indicators。YANG action/notification 是否采用取决于现有 28.623 模式；必须与 OpenAPI 的状态和枚举保持单一语义来源。

结论｜YANG 提供可管理视图和通知，不复制复杂查询 API。

标准化落点｜

- 28.623 或新 feature TS 的 Stage 3 clause 加 YANG。

- 自动 lint、tree output、example instance 与 OpenAPI schema consistency test。

Q35. JSON-LD、RDF 或 NGSI-LD 是否应该成为 mandatory-to-support？

为什么问｜语义互操作需要形式化表达，但强制格式会影响实现和外部依赖。

分析｜JSON-LD/RDF 适合图关系和本体；NGSI-LD 已有上下文实体、属性、关系、查询和订阅 API。它们可以显著减少自创语义机制，但 SA5 需要评估：用例覆盖、版本/上下文治理、查询复杂度、安全、规模、与 OpenAPI/YANG 的映射、许可和跨 SDO 维护。[ETSI-08]

建议通用 JSON envelope mandatory-to-support；至少一种基础 schema profile mandatory；高级语义 profile 在首个版本可 optional，待 plugtest/PoC 证明后再提升。对不理解的 profile，consumer 必须能读取元数据并返回明确 unsupportedRepresentation，而非误用。

结论｜先标准化 profile 机制和协商；是否强制某个语义 profile 由研究证据决定。

标准化落点｜

- TR 增加方案对比和 PoC 评估指标。

- liaison ETSI CIM/ENI，避免复制 NGSI-LD 或本体治理。

Q36. 并发、缓存、错误和通知语义如何规范？

为什么问｜知识更新和撤销会影响自动化，普通 CRUD 的模糊语义不够安全。

分析｜并发使用 ETag/If-Match；创建使用 idempotency key；缓存由 Cache-Control/expiry 与对象 validUntil 共同约束；consumer 在高风险动作前可要求 fresh validation。查询结果包含 snapshot/cursor/consistencyMode，联邦部分失败返回 partial result 和 failedPeer 列表。

错误至少区分 schema/profile 不支持、状态转换非法、证据不可访问、授权拒绝、版本冲突、对象已撤销、查询太复杂、结果截断、联邦不可达。通知携带 eventId、object id/version、old/new state、reason、effectiveTime 和 sequence/cursor；消费者幂等处理、支持重放。

结论｜把撤销、版本冲突和部分结果当作一级语义，不隐藏在通用 500 错误中。

标准化落点｜

- 复用 3GPP ProblemDetails 和通用通知框架。

- 在符合性测试中覆盖重复通知、乱序、过期缓存和并发激活。

Q37. 如何设计符合性和互操作测试？

为什么问｜没有 testable assertions，Stage 3 文件即使语法正确也可能语义不互通。

分析｜至少需要：schema 验证；OpenAPI/YANG lint；正向流程；非法状态转换；版本不可变；ETag 冲突；profile 不支持；访问控制；证据 URI 不可达；订阅重放；撤销传播；跨域 partial result；tombstone；质量声明不可比较；老 consumer 忽略未知扩展。

建立 golden examples：相同 UC 的 producer A 与 consumer B 互换；对象先 ACTIVE、后 superseded/revoked；consumer 能证明历史决策引用了具体版本。若引入 JSON-LD/NGSI-LD，增加 context 解析、namespace 冲突和 canonicalization/digest 测试。

结论｜符合性测试必须覆盖行为和生命周期，不只做 JSON schema validation。

标准化落点｜

- 在 WID deliverables 纳入 Forge CI 和 interoperable examples。

- 必要时协调 ETSI Plugtests 或行业 PoC，结果回灌 TR/CR。

8. 对现有 28 系列及未来 6G 规范的影响

Q38. 应该新建一份 KM TS，还是只改现有规范？

为什么问｜规范切分影响维护责任、依赖和 release 管理。

分析｜只在现有 TS 中散布 CR 会导致通用对象、生命周期和 MnS 没有单一规范归属；全部写进新 TS 又会重复 28.532/28.622/28.623 的通用机制。建议采用“一个 feature TS + 若干窄 CR”：feature TS 集中 Stage 1/2/3 的 KM 特性；架构、通用能力、访问控制、暴露和相关特性 TS 只增加引用与集成。

不能预先指定 TS 28.xxx。6G 管理研究已经使用 32.801-01，未来规范可能继续采用 32 系列或重新组织；编号由 SA5/MCC 决定。本文用“KM feature TS（编号 TBD）”占位。

结论｜建议新 feature TS 作为主规范，配套现有 TS 的最小 CR；编号和系列不预判。

标准化落点｜

- WID 列出 lead specification 与 affected specifications。

- 避免在多个 TS 重复定义 KnowledgeObject schema。

| 规范 | 现有角色 | 潜在影响 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| TR 32.801-01 | 6G OAM 研究 | 术语、现状、gap、UC、潜在需求、架构选项与结论 | 主入口（当前） |
| KM feature TS（TBD） | KM 主规范 | Stage 1/2/3、MnS、信息模型、过程、OpenAPI/YANG 引用 | 建议新建 |
| TS 28.530 | 概念/用例/需求 | 若 SA5 继续沿用 5G 管理通用要求结构，加入共性需求或引用 | 条件性 CR |
| TS 28.533 | 架构框架 | KMF 逻辑角色、管理域/联邦关系、与 SBMA/服务暴露关系 | CR |
| TS 28.537 | 管理能力 | 知识管理能力分类、能力发现 | CR |
| TS 28.532 | Generic MnS | 复用操作/通知；必要时补充查询、批处理或能力模式 | 优先复用，窄 CR |
| TS 28.622 | Generic NRM IS | 公共 IOC/类型或 feature 引用 | CR/引用 |
| TS 28.623 | Generic NRM SS | YANG、通用 schema/notification 绑定 | CR/Forge |
| TS 28.319 | MnS 访问控制 | 对象级/属性级/用途/状态转换授权输入 | CR |
| TS 28.579 | CAPIF 暴露 | 跨管理域/外部 consumer 暴露 profile | 可选 CR |
| TS 28.104/105 | MDA / AI-ML | producer/consumer、evidence/model refs、知识导入导出 | 集成 CR |
| TS 28.312 | Intent | 语义/经验知识引用、变更触发重新评估 | 集成 CR |
| TS 28.561/567 | NDT / Closed Loop | 验证、playbook、适用性和动作边界引用 | 集成 CR |
| TS 32.158/32.160 | REST 规则 / MnS 模板 | 遵循；仅在发现通用缺口时提 CR | 基线 |

表 8-1  初步规范影响矩阵；最终清单需按研究结论和 6G 规范重构更新

Q39. 如何控制对现有功能的 CR 范围？

为什么问｜过多 CR 会增加协调和版本耦合；过少又会留下行为断点。

分析｜每个集成 CR 必须满足一个规则：如果删除该 CR，两个规范实现是否会在 identifier、触发、状态或错误上不互通？若只是说明“可使用知识”，放 informative example 或 feature TS；若需要规范 usedKnowledgeRefs、re-evaluation trigger、authority 或通知，则做 CR。

通用 schema 只能有一个 authoritative 定义。其他 TS 通过引用和 profile 扩展，不复制字段。Forge artifact 与 TS/CR 同步提交，避免文字和 YAML 分叉。

结论｜用可互操作断点评估决定 CR，维持单一语义来源。

标准化落点｜

- 建立 CR dependency graph 和 joint approval package。

- 每次 CR 附上 backwards compatibility 与 release impact。

Q40. 如何处理 28 系列与 6G 32 系列可能重构的关系？

为什么问｜假定未来一定沿用 28 系列会让 WID 和引用在 6G 规范规划变化时失效。

分析｜公开 32 系列已经列出 6G OAM 研究 TR 32.801-01；与此同时，现有可复用管理规范仍主要位于 28 系列。因此当前提案应以“capability/specification role”而非固定编号组织影响：架构、通用 MnS、通用 NRM、访问控制、暴露、特性集成。

研究结论中提供两种迁移路径：A）新 6G KM TS 引用 28 系列基线并逐步演进；B）若 SA5 决定重构 6G 管理系列，把对象和 MnS 映射到新基线。要求保持 identifier、schema profile 和 API 版本的向后兼容/转换说明。

结论｜现在可明确内容归属，不能替 SA5/MCC 决定编号。

标准化落点｜

- WID 用 TBD 编号并列明 affected spec roles。

- 在 architecture/spec roadmap decision 后再更新具体 CR 清单。

9. SI / WI / TR / TS / TDoc 推进路径

Q41. 第一批 TDoc 应怎样排布？

为什么问｜先后顺序决定会议能否逐步形成共识，而不是一次提交巨型 solution 被技术细节淹没。

分析｜TDoc-1：术语、范围、现有能力和 gap，目标是把 KM 与 data/analytics/model/intent 分开；TDoc-2：UC-1～3 和潜在 Stage 1 需求，目标是证明互操作价值；TDoc-3：架构选项和评估，比较集中/分层/联邦、独立 KMF/角色复用、通用 envelope/profile；TDoc-4：建议结论与后续规范任务。

每份 TDoc 保持单一决策目标，提供具体 pCR 到 TR 32.801-01；不要只做 presentation。遇到争议，先记录 agreed principles、open issues、evaluation criteria，再在后续 revision 收敛。

结论｜按“定义问题→证明价值→比较方案→形成结论”四步推进。

标准化落点｜

- 直接对 TR 32.801-01 提 pCR，带 clause、change marks 和 rationale。

- 用 revision 跟踪会议意见；在 Chair notes/status 中确认结论而非只看文稿是否上传。

| Gate | 工作包 | 退出条件 | 主要产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 术语/范围/gap | 同意 KM 的工作定义、out-of-scope、G-01～G-08 | TR pCR |
| P1 | 用例/潜在需求 | UC-1～3 具备角色、流程、失败和可追踪需求 | TR pCR |
| P2 | 架构与信息模型选项 | 选定逻辑 KMF、联邦原则、common envelope | TR pCR + liaison |
| P3 | Stage 3 可行性 | OpenAPI/YANG/profile PoC 证明可实现 | TR pCR + prototype |
| P4 | 研究结论 | 无关键 open issue 阻塞 normative objectives | TR conclusion |
| P5 | 规范性 WID | 目标、TS/CR、依赖、rapporteur、里程碑获批 | WID |
| P6 | Stage 1/2/3 | 文本、Forge artifacts、examples、conformance 同步 | TS CR / new TS |
| P7 | Change control | 兼容性、缺陷修复、版本治理 | CR lifecycle |

表 9-1  从研究到规范的 gate-based 路线

Q42. SID/WID 应写哪些 objectives 和 exclusions？

为什么问｜WID 范围是 release 承诺；模糊目标会造成后期不断扩张。

分析｜Objectives 建议包括：规范 KM 术语与用例/需求；定义逻辑架构、角色和 MnS；定义 common KnowledgeObject、关系、验证结果、订阅和联邦模型；定义生命周期与过程；定义 REST/OpenAPI 和 YANG solution set；规定访问控制/审计挂钩；与 Intent/MDA/AI-ML/NDT/CCL 集成；提供 examples 和 conformance。

Exclusions：不规范内部存储/推理、LLM/RAG、训练算法、单一全局本体、自动动作授权替代、企业文档管理、原始数据采集机制。Dependencies 列出 SA2/SA3/ETSI；affected specs 和 Forge artifacts 分工作任务。

结论｜WID 必须同时说明做什么、明确不做什么，以及每项 deliverable 的规范归属。

标准化落点｜

- 附录 E 提供候选 WID 文本。

- 估算每个 work task 的 meeting effort 和 dependency，不用空泛完成日期。

Q43. CR、TDoc 与 Forge 产物如何同步？

为什么问｜SA5 的 Stage 3 不是 Word 文本单独完成，schema/API/YANG 的版本一致性很关键。

分析｜TDoc 是会议贡献载体；CR 是受控规范的正式修改；新 TS 在批准前也需稳定的 clause ownership。对 Stage 3，每个规范变更应对应 Forge merge request/commit，引用相同 object names、enum 和 examples。会议结论应明确文字 CR 与 artifact 的绑定。

推荐流水线：先在 contribution branch 生成 OpenAPI/YANG→CI lint/示例校验→TDoc 附差异和设计决定→WG 同意→规范 CR 与 Forge MR 按 agreed revision 合并→版本标签与规范 release 对齐。3GPP 的工作计划、工作程序和会议模板提供正式流程基线。[3GPP-09][3GPP-10][3GPP-19]

结论｜把规范文字、schema 和示例作为一个不可分割的变更包。

标准化落点｜

- WID deliverables 明确 Forge artifact。

- CR cover sheet 写清 impact、backward compatibility、related MR 和测试结果。

Q44. 需要哪些 liaison 和共同审查？

为什么问｜知识跨越分析、安全、语义和跨域管理，单 WG 闭门定义会重复或冲突。

分析｜对 SA2：确认与 NWDAF/analytics IDs、ADRF/DCCF 等边界；对 SA3：身份、授权、完整性、敏感知识共享、毒化和审计；对 RAN/其他管理域：资源引用和域 profile；对 ETSI ENI/ZSM/CIM：知识模型、agent、NGSI-LD、provenance；必要时对 TM Forum、O-RAN、IETF 了解目录、意图、自动化和语义工作。

liaison 要带具体问题：哪些对象/版本可复用、谁维护 profile、能否建立规范性引用、时间表是否匹配。不要只发送“FYI”。内部建立 dependency owner 和 response deadline。

结论｜用问题驱动的 liaison 消除重复定义，并把外部依赖变成可管理的 release 风险。

标准化落点｜

- TR 加 liaison/dependency annex。

- 对安全和跨 WG identifier 建立 joint review gate。

10. 潜在争议、边界与折中方案

Q45. Knowledge Management 是 Data Management 的子集，还是独立能力？

为什么问｜这是公开 SA5 讨论中已出现的核心分歧，会影响架构和规范归属。[3GPP-06]

分析｜“子集”观点强调二者共享目录、发现、访问、生命周期和暴露；“独立”观点强调知识具有语义、证据、置信度、适用性、冲突、验证和激活治理。二者都有道理：基础设施可以共用，但对象和过程不能被数据集模型完全吸收。

折中是把 KM 定义为 6G management data/knowledge framework 中的一等逻辑能力：复用 data management 的 registration/discovery/access 基础，新增 knowledge-specific envelope、validation、promotion、conflict 和 revocation semantics。

结论｜架构上融合基础设施，规范上保留知识特有语义。

标准化落点｜

- TR 比较方案并用 G-02～G-07 验证 data-only model 是否足够。

- 避免复制 data catalogue API，采用扩展/profile 或公共基础层。

Q46. 集中式还是联邦式？

为什么问｜部署模型关系到规模、自治、单点风险和跨域治理。

分析｜集中式易于一致性和统一治理，但对边缘、跨域、多运营商和敏感数据不现实；完全点对点又造成发现、信任和冲突爆炸。建议逻辑联邦：每个域有自治 KMF/目录，通过 gateway/capability/profile 协商联邦；部署可在小网络中集中。

规范定义的是逻辑 peer 和一致性 profile，不要求物理拓扑。强一致只对同一 authority 的状态转换；跨域查询通常允许 eventual consistency，并显式返回快照/来源/新鲜度。

结论｜以联邦能力为架构上限，以集中部署为允许特例。

标准化落点｜

- Stage 2 定义 federation roles 和 consistency semantics。

- Stage 3 支持 source attribution、partial result、cursor 与 tombstone。

Q47. 要不要把 LLM、RAG、向量检索写进规范？

为什么问｜这些技术热门但演进快，容易让标准被实现细节绑架。

分析｜LLM/RAG 可以消费 Knowledge MnS，也可帮助 producer 生成候选知识，但其 prompt、embedding、vector index、模型选择和推理链是实现。标准只需规定生成来源、模型/工具引用、验证状态、置信声明、人工批准、内容安全和审计。

若向量查询出现跨厂商必要性，可在后续 profile 中定义通用 embedding model identifier、distance metric 和 query constraints；在没有稳定跨实现模型和测试前，不应把向量相似度设为基础发现机制。

结论｜把 AI 视为 producer/consumer 实现，不把具体 AI 栈写进核心规范。

标准化落点｜

- out-of-scope 明确 prompt/CoT/embedding/LLM。

- 定义 generatedBy/modelRef、validation、safety/risk metadata。

Q48. 冲突知识、错误知识和被污染知识如何处理？

为什么问｜知识一旦被自动化消费，错误传播比普通数据错误更危险。

分析｜模型允许多个并存观点，用 conflictGroup、contradicts、authority、scope、quality 和 evidence 表达；规范不强制自动合并。authority 可选择优先级或创建 resolving knowledge。发现结果必须保留来源，consumer 依据本地 policy 选择。

发现污染时，authority 发布 REVOKED 和原因，通知订阅者，传播 tombstone；consumer 停止新使用，并按风险触发 rollback/re-evaluation。审计链记录哪些动作使用了该版本。对伪造 provenance 或 digest 不匹配返回安全错误并触发告警。

结论｜标准化冲突可见性、权威决策和撤销传播，不标准化真理裁决算法。

标准化落点｜

- 信息模型加入 conflictGroup、contradicts、authorityDecision、revocationReason。

- 符合性测试覆盖污染发现后的通知、缓存失效和历史追溯。

Q49. 如何保护厂商差异化、知识产权和跨境数据？

为什么问｜知识本身可能是运营经验和商业秘密；强制共享全部内容会使标准不可接受。

分析｜规范应允许元数据可见而内容受控、不同披露级别、摘要/digest、受保护 URI、用途限制、租约、域/地域限制和不可导出标记。provenance 可引用不可见证据并提供完整性证明；消费者根据 policy 决定是否足够可信。

互操作的最低要求是能判断对象存在、类型/版本/authority/profile 和是否可请求，不要求暴露算法、原始数据或完整知识图。跨境/行业监管由部署和适用法律决定，标准提供 policy hooks 和审计证据。

结论｜共享的是可协商契约，不是默认公开所有知识内容。

标准化落点｜

- Stage 1 定义 selective disclosure、purpose limitation、sovereignty 和 audit。

- Stage 3 支持 metadata-only response、redaction、content grant/lease 和 policy error。

表 10-1  预判争议与可形成共识的中间方案

| 争议 | 两端立场 | 建议折中 |
| --- | --- | --- |
| KM vs Data Management | 独立平台 vs 完全并入数据目录 | 共享基础、知识特有对象和流程 |
| 部署 | 唯一中心 vs 任意点对点 | 逻辑联邦；集中是特例 |
| 语义 | 统一全球本体 vs 完全私有 | 最小公共 envelope + profile/映射 |
| 质量 | 统一算法 vs 任意分数 | 统一声明结构与可比较条件 |
| AI | 强制 LLM/RAG vs 排除 AI | AI 可实现；接口保持技术中立 |
| 一致性 | 所有强一致 vs 最终一致 | 同 authority 强约束；联邦显式一致性 |
| 动作 | 知识直接执行 vs 只做文档 | 可驱动决策；动作仍经授权 MnS |
| 删除 | 立即物理删除 vs 永久保存 | 保留策略 + tombstone + 隐私例外 |

11. 推荐方案与下一步

Q50. 最小可行规范包（MVP）是什么？

为什么问｜给出可落地边界，才能把研究转成一个 release 内可交付的 WID。

分析｜MVP 包含：5～8 个术语；UC-1～3；约 40 条 Stage 1 需求；逻辑 KMF 和六类 MnS；KnowledgeObject 及五个相关 IOC；生命周期和发布/消费/撤销过程；REST/OpenAPI；YANG 管理视图；访问控制/审计挂钩；MDA/Intent/AI-ML/NDT/CCL 引用；正负示例和符合性断言。

MVP 不含统一全域本体、跨运营商合同框架、通用向量检索、强制 LLM/RAG、内部存储/推理算法。联邦先覆盖单运营商多域，跨组织作为 profile/后续工作。

结论｜这个 MVP 足以证明知识对象跨厂商可发现、可信使用和撤销，同时控制范围。

标准化落点｜

- WID 用 objectives/exclusions 锁定 MVP。

- 任何新增内容必须说明对应 UC、requirement 和 release 资源。

Q51. 如果明天就开会，前三份 TDoc 应写什么？

为什么问｜需要把研究直接转成可提交的会议材料，而不是停留在报告。

分析｜第一份：《Terminology, scope and gap for knowledge representation and management》：加定义、D/I/A/K 边界、G-01～G-08 和 out-of-scope。第二份：《Use cases and potential requirements》：加 UC-1～3、角色、主/失败流程和 KM-FR/SEC/NFR。第三份：《Architectural principles and solution options》：比较 KMF 角色、联邦、common envelope/profile、与 data management 的关系。

每份都应附对 TR 32.801-01 的具体 pCR，Change reason 用“明确互操作缺口/形成研究结论”，Summary of change 写清章节增量；讨论稿和 pCR 分开，方便会议形成部分同意。

结论｜先争取术语与 gap 共识，再让架构选择有共同评估基线。

标准化落点｜

- 附录 D 提供每份 TDoc 的标题、目的、clause 和决策问题。

- 准备 revision 模板，现场逐条吸收公司意见。

Q52. 什么条件下可以宣布研究完成并进入规范性 WI？

为什么问｜“大家觉得重要”不是研究退出条件；必须证明技术和组织风险已收敛。

分析｜建议五个 gate：① 术语和边界无关键歧义；② 至少三个用例获得支持并追踪到需求；③ 对现有规范的 gap 和复用结论明确；④ 架构、信息模型和至少一个 Stage 3 prototype 证明可实现；⑤ 安全、跨 WG/SDO 依赖、规范切分和 work effort 有 owner。

若仍争议统一本体或跨运营商信任，不必阻塞 common envelope/MnS；把它们降为 profile 或后续 work item。研究结论应列 resolved/open/deferred issues，避免在规范阶段重新争论根本范围。

结论｜以可追踪、可实现、可分工和可测试作为进入 WI 的门槛。

标准化落点｜

- TR conclusion clause 给出 normative recommendations 和 deferred items。

- WID 获批后按 Stage 1→2→3 和 Forge artifacts 并行但受 gate 控制。

最终判断 真正的 SA5 标准化价值不在于定义“网络也有知识库”，而在于让不同管理域、不同厂商和不同自动化功能能够准确回答：这是什么知识、适用于哪里、来自哪里、可信到什么程度、谁批准、哪个版本、何时失效、发生冲突怎么办、如何安全取得、怎样撤销，以及历史上谁用过它。

附录 A　Use Case 到规范条款追踪矩阵

| Use Case | 需求 | Stage 2 | 信息模型 | Stage 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-1 RCA/处置 | FR-01～18, SEC-01～06 | KMF、Validator、Authority；Lifecycle/Discovery/Validation/Subscription | KnowledgeObject、ValidationResult、Relation | create/query/retrieve/activate/revoke/notify |
| UC-2 Intent | FR-02～10, 13～20 | Intent handler as Consumer；Discovery/Retrieval | intentRef、applicability、usedKnowledgeRefs | query/get/subscribe |
| UC-3 CCL/Agent | FR-06～20, SEC-01～10 | Consumer、Authority；Validation/Policy/Audit | riskClass、approval、rollbackRef | validate/activate/revoke/audit |
| UC-4 NDT | FR-03～14, NFR-04～08 | NDT manager as Producer/Consumer | ndtRef、modelRef、validation profile | query/get/notify |
| UC-5 Federation | FR-21～28, SEC-05～12, NFR-01～10 | Gateway/peer KMF；Federation MnS | Peer、conflict、source attribution | capability/query/sync/tombstone |

表 A-1  端到端追踪；编号对应附录 B

附录 B　候选 Stage 1 需求目录

以下措辞是用于 TR/WID 的候选需求，不表示已获 3GPP 同意。进入规范文本前，应按 3GPP drafting rules 调整 shall/should、条件和术语。

| ID | 候选需求 | 验证要点 |
| --- | --- | --- |
| KM-FR-01 | 系统应支持为知识工件分配在规定作用域内唯一且稳定的标识。 | 创建后可按标识取得。 |
| KM-FR-02 | 系统应支持不可变的知识内容版本，并能表达 alias 与具体 ACTIVE 版本的解析关系。 | 修改内容产生新版本；历史版本可取。 |
| KM-FR-03 | 系统应支持声明知识类型、内容类型、表示 profile、schema 标识和版本。 | 不支持 profile 时返回明确结果。 |
| KM-FR-04 | 系统应支持以内联内容或受控外部引用承载知识内容，并提供完整性摘要。 | digest 不匹配被拒绝/告警。 |
| KM-FR-05 | 系统应支持声明 domain、scope、适用资源/服务/版本及时间条件。 | 查询和消费可按适用性过滤。 |
| KM-FR-06 | 系统应支持记录 producer、owner 和 activation/revocation authority。 | 角色可被授权策略验证。 |
| KM-FR-07 | 系统应支持表达 provenance、derivedFrom 和 evidence references。 | 可追溯至来源或受保护证明。 |
| KM-FR-08 | 系统应支持带方法/profile 的质量、置信度、完整性和新鲜度声明。 | 不同 profile 不被错误比较。 |
| KM-FR-09 | 系统应支持知识关系，包括 supports、contradicts、supersedes、appliesTo。 | 方向与目标版本明确。 |
| KM-FR-10 | 系统应支持 DRAFT、VALIDATING、ACTIVE、SUPERSEDED、REVOKED、RETIRED 等生命周期状态。 | 非法状态转换被拒绝。 |
| KM-FR-11 | 系统应支持提交验证并取得结构化验证结果。 | 结果含方法、执行者、时间、结论和证据。 |
| KM-FR-12 | 系统应支持经授权的激活、替代、撤销和退役操作。 | 状态变化可审计并通知。 |
| KM-FR-13 | 系统应支持按类型、域、资源、时间、状态、质量、authority、关系和 profile 的组合条件发现知识。 | 跨实现返回语义一致结果。 |
| KM-FR-14 | 系统应支持取得确定版本的元数据和内容，或取得受控内容引用。 | 响应可验证版本和 digest。 |
| KM-FR-15 | 系统应支持订阅对象、查询结果、状态、关系和冲突变化。 | 支持租约、取消和重放。 |
| KM-FR-16 | 系统应支持向消费者通知 supersede、revoke、expiry 和 policy 变化。 | 通知含原因和生效时间。 |
| KM-FR-17 | 系统应支持记录 consumer 使用的具体知识版本。 | 历史决策可重现/审计。 |
| KM-FR-18 | 系统应支持表示冲突组、矛盾关系和 authority decision，而不强制自动合并。 | 冲突对消费者可见。 |
| KM-FR-19 | 系统应支持表达自动化许可、风险等级、所需批准和回滚引用。 | 高风险消费受 policy 限制。 |
| KM-FR-20 | 系统应支持 profile 和 capability 的发现与协商。 | consumer 可读取支持格式和限制。 |
| KM-FR-21 | 系统应支持多个知识管理域的逻辑联邦。 | peer 可发现且部署不强制集中。 |
| KM-FR-22 | 系统应支持联邦查询的来源标识、路由、分页和部分结果。 | 失败 peer 被显式报告。 |
| KM-FR-23 | 系统应支持联邦中的重复检测、冲突指示和一致性模式。 | 结果含 snapshot/consistency。 |
| KM-FR-24 | 系统应支持撤销 tombstone 和缓存失效跨域传播。 | 远端不继续返回已撤销版本。 |
| KM-FR-25 | 系统应支持选择性披露：仅元数据、摘要、证明或经授权内容。 | 无权主体看不到受限内容。 |
| KM-FR-26 | 系统应支持大对象外部承载、分块/范围取得或异步取得能力。 | 不因 payload 大小破坏目录服务。 |
| KM-FR-27 | 系统应支持批量操作和批量结果的逐项状态。 | 部分失败可识别并重试。 |
| KM-FR-28 | 系统应支持 schema/profile 的发布、版本、兼容性和退役信息。 | consumer 可预判兼容性。 |
| KM-SEC-01 | 系统应支持对 producer、consumer、validator、authority 和 federation peer 的身份认证。 | 未认证请求被拒绝。 |
| KM-SEC-02 | 系统应支持对象、属性、操作、状态转换、域和用途级授权。 | 最小权限策略可执行。 |
| KM-SEC-03 | 系统应支持知识内容、元数据和 provenance 的完整性保护与来源验证。 | 篡改可检测。 |
| KM-SEC-04 | 系统应支持传输和存储保密性要求及敏感等级标记。 | 受限对象不被明文泄露。 |
| KM-SEC-05 | 系统应支持租户、管理域和地域/主权隔离。 | 跨域访问按 policy。 |
| KM-SEC-06 | 系统应支持对创建、验证、激活、消费、替代、撤销和删除进行审计。 | 事件含主体、时间、版本、结果。 |
| KM-SEC-07 | 系统应支持 purpose、consent 和 retention policy 引用。 | 消费前可校验用途。 |
| KM-SEC-08 | 系统应支持撤销受损或被污染知识并触发消费者重新评估。 | 撤销链路可测试。 |
| KM-SEC-09 | 系统应支持对自动化消费实施风险分级、人工批准和回滚挂钩。 | 知识不能绕开动作授权。 |
| KM-SEC-10 | 系统应支持限流、配额和异常查询防护。 | 资源耗尽被控制。 |
| KM-SEC-11 | 系统应允许 provenance 证明与敏感原始证据分离。 | 可验证而不强制披露。 |
| KM-SEC-12 | 系统应支持安全事件和 policy violation 通知。 | 运营侧可响应。 |
| KM-NFR-01 | 系统应提供可发现的规模和性能能力参数。 | 读取 maxPageSize 等能力。 |
| KM-NFR-02 | 系统应支持分页、游标和稳定排序。 | 大目录无重复/遗漏。 |
| KM-NFR-03 | 系统应支持幂等创建、幂等通知处理和条件更新。 | 重复/并发不会破坏状态。 |
| KM-NFR-04 | 系统应支持对象和 schema 的向后兼容扩展。 | 旧 consumer 可忽略未知可选字段。 |
| KM-NFR-05 | 系统应支持声明强一致、会话一致或最终一致等模式。 | consumer 知道结果语义。 |
| KM-NFR-06 | 系统应支持配置通知时延、缓存 TTL 和 freshness 目标。 | 可测量是否达标。 |
| KM-NFR-07 | 系统应支持服务可用性、恢复和审计保留的部署 profile。 | 故障恢复行为可验证。 |
| KM-NFR-08 | 系统应支持可观察的错误、部分失败和重试提示。 | 不以通用错误隐藏语义。 |
| KM-NFR-09 | 系统应支持对 schema、OpenAPI、YANG 和示例进行自动一致性校验。 | Forge CI 通过。 |
| KM-NFR-10 | 系统应允许实现使用不同内部存储、图模型、推理和 AI 技术。 | 互操作不依赖实现技术。 |

表 B-1  50 条候选 Stage 1 需求（28 FR/12 SEC/10 NFR）

附录 C　Stage 2 对象与 Stage 3 片段草案

以下片段用于讨论字段组织，不是最终 OpenAPI/YANG。正式版本应在 SA5 Forge 中按设计规则生成并通过 lint。

KnowledgeObject:

knowledgeId: urn:3gpp:km:operator-a:causal:clock-drift-001

version: 3

lifecycleState: ACTIVE

knowledgeKind: CAUSAL

representationProfile: urn:3gpp:km-profile:causal:v1

schemaId: urn:3gpp:km-schema:causal

schemaVersion: 1.1

applicability:

domains: [RAN, TRANSPORT]

appliesTo: [SliceProfile-X]

validUntil: 2026-12-31T23:59:59Z

provenance:

derivedFrom: [mda-report-8842, nwda-report-2309]

evidenceRefs: [https://evidence.example/sets/781]

qualityClaims:

- metric: confidence

value: 0.87

assessmentProfile: urn:operator-a:validation:v2

governance:

authority: assurance-authority-a

securityClass: INTERNAL

accessPolicyRef: policy-42

payload:

contentUri: https://km.example/content/clock-drift-001/v3

digest: sha-256:…

附录 D　建议的前三份 TDoc 骨架

| 贡献 | 建议标题 | 目标 clause | 会议请求的决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| TDoc-1 | Terminology, scope and gap for knowledge representation and management | TR 32.801-01：terms / key issue | 同意工作定义、D/I/A/K 边界、G-01～08、out-of-scope |
| TDoc-2 | Use cases and potential requirements for knowledge management | TR 32.801-01：use cases / requirements | 同意 UC-1～3、主/失败流程、FR/SEC/NFR |
| TDoc-3 | Architectural principles and solution options for knowledge management | TR 32.801-01：architecture / evaluation | 选择逻辑 KMF、联邦、common envelope/profile；记录 open issues |

表 D-1  首轮贡献包

- Discussion section：事实基线、问题陈述、方案和评估；明确哪些内容来自公开规范，哪些是公司建议。

- Proposal section：逐条列出希望会议同意的原则；避免一句话要求“同意全文”。

- pCR section：给出具体新增/修改文字、change reason、summary of change 和 consequences if not approved。

- Revision plan：预先标记可接受折中、待 liaison 问题和 deferred item，现场快速形成 revision。

附录 E　候选规范性 WID 内容

标题（占位）：Knowledge representation and management for 6G management and orchestration

目标：定义管理域中知识工件的互操作治理、服务和 solution set，使不同管理功能能够在明确语义、适用范围、溯源、质量、安全和生命周期条件下创建、验证、发布、发现、取得、订阅、共享、替代和撤销知识。

工作任务：WT1 Stage 1 用例与需求；WT2 架构/角色/MnS；WT3 信息模型和生命周期；WT4 OpenAPI；WT5 YANG/NRM；WT6 安全/访问/审计协同；WT7 MDA、Intent、AI/ML、NDT、CCL 集成；WT8 示例、符合性与 Forge CI。

不在范围：内部数据库/知识图谱/推理实现；基础模型、prompt、RAG 和训练算法；统一全域本体；网络动作授权替代；企业文档管理；原始管理数据采集机制。

依赖：TR 32.801-01 研究结论；SA2 NWDAF/analytics 边界；SA3 安全与隐私；SA5 通用 MnS/NRM/REST 规则；ETSI ENI/ZSM/CIM 语义和 provenance 相关工作。

交付：KM feature TS（编号 TBD）；28/32 系列相关 CR；SA5 Forge 中 OpenAPI、schema、YANG 与 examples；必要 liaison statements。

附录 F　参考材料（截至 2026-08-18）

[3GPP-01] SA WG5 — Management, Orchestration and Charging

[3GPP-02] 3GPP 28 series specifications

[3GPP-03] 3GPP 32 series specifications

[3GPP-04] Work Item FS_6G_OAM — Study on 6G Management and Orchestration

[3GPP-05] Specifications related to FS_6G_OAM — TR 32.801-01 draft status

[3GPP-06] SA5 NWM Discussion for Rel-20 6G OAM Work Areas v0.0.7

[3GPP-07] SA5 public meeting draft directory (knowledge representation and management draft listing)

[3GPP-08] SA5 Rel-19 working progress and Rel-20 work planning presentation

[3GPP-09] 3GPP Work Plan

[3GPP-10] 3GPP TSG Working Procedures

[3GPP-11] Management Data Analytics (MDA)

[3GPP-12] AI/ML management in 3GPP

[3GPP-13] Intent-driven management

[3GPP-14] Network automation enablers — NWDAF ecosystem

[3GPP-15] TS 23.288 specification details

[3GPP-16] TS 28.533 specification details

[3GPP-17] TS 28.319 specification details

[3GPP-18] TS 28.579 specification details

[3GPP-19] 3GPP SA5 Forge — MnS artifacts

[3GPP-20] 3GPP Highlights Issue 8 — management data collection/discovery context

[ETSI-01] ETSI GS ENI 005 V4.1.1 — System Architecture

[ETSI-02] ETSI GS ENI 019 V3.1.1 — Representing, inferring and proving knowledge

[ETSI-03] ETSI work item for ENI 019 V4 (draft/work-program status)

[ETSI-04] ETSI GS ZSM 002 V1.1.1 — Reference Architecture

[ETSI-05] ETSI GS ZSM 012 V1.1.1 — AI enablers for zero-touch automation

[ETSI-06] ETSI GR ZSM 020 V1.1.1 — Agentic AI study

[ETSI-07] ETSI work item ZSM 022 — agent-based management architectural enhancements

[ETSI-08] ETSI GS CIM 009 V1.9.1 — NGSI-LD API

[ETSI-09] ETSI GS CIM 019 V1.1.1 — NGSI-LD provenance and data integrity

附录 G　术语表

| 术语 | 英文/扩展 | 本文含义 |
| --- | --- | --- |
| CCL | Closed Control Loop | 闭环管理；知识可辅助判断，动作仍由受权闭环执行。 |
| DCCF | Data Collection Coordination Function | SA2 分析数据采集协调能力。 |
| IOC | Information Object Class | Stage 2 信息模型中的对象类。 |
| KMF | Knowledge Management Function | 本文建议的逻辑管理功能/角色，不是强制物理网元。 |
| KnowledgeObject | Common knowledge artifact envelope | 携带内容或引用、语义、溯源、质量、适用性、治理与生命周期。 |
| MDA/MDAF | Management Data Analytics / Function | SA5 管理数据分析能力/功能。 |
| MnS | Management Service | 管理服务；由 producer 提供、consumer 使用。 |
| NRM | Network Resource Model | 管理对象与关系的规范化模型。 |
| NDT | Network Digital Twin | 网络数字孪生；其模型/实例与 KM 通过引用集成。 |
| NWDAF | Network Data Analytics Function | SA2/5GC 网络数据分析功能。 |
| Profile | Representation/validation profile | 规定知识内容语法、语义和验证规则的可版本化配置。 |
| Solution Set | Protocol-specific realization | Stage 3 的 OpenAPI、YANG 等协议特定实现。 |
| Stage 0/1/2/3 | Study / requirements / protocol-neutral / protocol-specific | 从研究到需求、协议无关设计、协议特定绑定的分层。 |
| TDoc / CR | Meeting contribution / Change Request | 会议提案载体 / 对受控规范的正式变更。 |
| Tombstone | Revocation/deletion marker | 保留最小身份与撤销信息，防止已删除/撤销知识被再次使用。 |

表 G-1  术语与缩写

结语

这项工作的难点不是提出“6G 需要知识”，而是把知识从宣传性概念压缩成 SA5 能批准、能写进 TS、能生成 OpenAPI/YANG、能做多厂商测试、能在错误时安全撤销的管理能力。最好的第一步不是设计全部答案，而是用一组严谨的 gap 和三个可验证用例，促使 SA5 同意问题边界；之后再用 common envelope 和 MnS 形成最小互操作核心。

若研究阶段能够守住三条底线——不重复数据/分析能力、不强制具体 AI/存储实现、不绕开安全与动作授权——Knowledge Management 有机会成为 Intent、闭环、NDT 和管理智能体之间真正可复用的“语义与治理薄腰”。